## Slide 1: QA、Checklist和Review
华工
2016/4/16

## Slide 2: 目录
1.什么是QA
2.什么是checklist
3.什么是review
4.为什么要使用QA
5.为什么要使用checklist
6.为什么要review
7.怎么做QA
8.怎么做checklist
9.怎么做review

## Slide 3: 项目的过程
需求分析
编码，白盒测试
概要（基本）设计
系统分析
详细（代码）设计
功能测试
性能测试
UAT测试
上线部署
项目计划
产品汪
大程序猿
开发经理
处女座设计师
中程序猿
小程序猿
一般测试
测试+开发
实施+测试
运维+开发
推广
运营喵
市场鸡
运营
Notes: 1.项目经理与架构师 可能兼职

## Slide 4: 1.什么是QA
Question & Answer
使用时间：项目过程中
使用地点：不限
使用对象：下游咨询上游
使用场合：
中程序猿和开发经理咨询产品旺
小程序猿问中程序猿和大程序猿
测试问中程序猿
使用方式：
邮件正文，附件，即时通信工具，现场

## Slide 5: 2.什么是checklist
清单; 检查表; 备忘录; 目录册;
使用时间：项目过程中，中后期
使用地点：会议室，开发间
使用对象：个人，小组
使用场合：项目开发的某个过程中，担当某种角色
系统分析，需求确定的checklist
数据库，接口设计人员的checklist
模块，功能开发人员的checklist，最为常用
测试用例编写的checklist
程序调优，服务器部署的checklist
使用方式：电子表格，打印纸张

## Slide 6: 3.什么是review
评论; 复习; 复查; 检验;
使用时间：项目过程中
使用地点：会议室，开发间
使用对象：leader，subleader，与member
使用场合：
需求文档review
系统设计review
数据库设计review
接口设计review
测试用例review
代码review
使用方式：根据checklist来安排，作为某个小阶段的尾声部分

## Slide 7: 4.为什么要使用QA
提出问题
发挥项目开发下游成员的主观能动性
解决问题
形成有效沟通，尽早解决风险
总结问题
形成知识库，同时可以作为个人能力的一个衡量方向

## Slide 8: 5.为什么要使用checklist
个人：避免个人犯相同错误
团队：避免后辈犯前辈的错误，少走弯路
管理：发挥个人主观能动性，弱化项目管理
维护：减少新老交接带来的旧疾复发

## Slide 9: 6.为什么要review
团队合作的切入点：
落实checklist：确保技术，规范深入每个团队成员的人心，同样可以作为一种最直接的培训
完善checklist：发现新问题，解决新问题，完善知识库。

## Slide 10: 7.怎么做QA
例行化：让每个人都参与Q&A
文档化：避免相同问题重复提问，同时避免过多问题存放大脑，影响个人创新能力。
奖励：奖励善于提问的人员
奖励善于回答问题的人员

## Slide 11: 8.怎么做checklist
通用：了解人类思维的缺陷与障碍，制定通用的一些检查点。
如：左右不分、抽象思维、类比思维
特异：
针对特殊项目，特殊阶段，制定一些特异性的检查点，不拘泥形式

## Slide 12: 9.怎么做review
基本设计，交由需求人员或者其他基本设计人员，项目经理参与评估
详细设计，交由基本设计人员参与评审
代码评审，详细设计人员评审，或者技术leader评审，或者组内开发人员互相评审或者组内讨论
白盒测试用例以及测试结果，由详细设计人员参与评审
功能测试用例以及测试结果，由基本设计人员参与评审
性能测试用例以及测试结果，由基本设计人员以及需求人员参与评审
UAT测试用例以及测试结果，由需求人员参与评审